План работ по выполнению мероприятия № 6.4.2, задача № 6.4.2.3 «Создание электронных учебных энциклопедий»

| № | Дата | Мероприятие | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 29 августа | Представление прототипа системы UniCST Lite | Н.С. Жигальская, А.С. Евдокимова |
|  | 10 июля – 15 октября | Разработка энциклопедий (MS Word, Ms PowerPoint) | А.В. Лепихов, М.Л. Цымблер, Е.В. Аксенова |
|  | 5 октября | Ввод системы UniCST Lite в опытную эксплуатацию | Н.С. Жигальская, А.С. Евдокимова |
|  | 15-30 октября | Ввод данных в систему UniCST Lite | А.В. Лепихов, М.Л. Цымблер, Е.В. Аксенова |
|  | 5-23 октября | Реализация компонента UniCST Lite для создания CD-версии энциклопедий (закрытый тест не включаем) | Н.С. Жигальская, А.С. Евдокимова |
|  | 23-27 октября | Подготовка диска с электронными энциклопедиями | Н.С. Жигальская А.С. Евдокимова |
|  | 23-27 октября | Подготовка отчетных документов; сдача-приемка выполненных работ | М.Л. Цымблер |